ÇANAKKALE VALİLİĞİNDEN

( 2019 Yılı KÖYDES Basın Bildirisi )

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesi ile  2019 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi uygulama usul ve esaslarının tespit edildiği 2019/1011 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  İlimize 30.525.683,00  TL KÖYDES ödeneği tahsis edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen Uygulama Esas ve Usullerine uygun olarak bu ödenek;

- Suyu yetersiz köy ve bağlıları başta olmak üzere içme suyu projelerinde,

- Köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesine yönelik yol projelerinde,

- Atık su projelerinde kullanılacaktır.

KÖYDES İl Tahsisat Komisyonunun 10/05/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı kararı gereğince tahsis edilen ödeneğin;

1- Köylerimizden acil içme suyu ihtiyacı olan projelerde kullanılmak üzere toplam    9.291.622,00 TL’ si Suyu Yetersiz, Yeni Tesis ve Tesisi Geliştirilecek olan köy ve bağlılarının İçme ve kullanma suyu ihtiyacında,

2-   15.035.319,18 TL’ si Yol ve Ulaşım Hizmetleri Sektöründe,

3-   888.833,00 TL’ si Atık Su projelerinde,

4-   1.000.000,00 TL’ si Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği  tarafından Ortak Alım olarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) alımında kullanılacaktır.

5-  2.821.642,30 TL’ si Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Ortak Alım olarak Akaryakıt alımında kullanılacaktır.

6-   305.255,20 TL’ si Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Ortak Alım olarak Yedek Parça alımında kullanılacaktır.

7-   710.514,39 TL’ si Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Ortak Alım olarak Araç ve İş Makinesi Kiralama hizmet alımında kullanılacaktır.

8-    472.496,93 TL’ si İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından Yönetim Gideri olarak kullanılacaktır.

Proje başlangıcında Yol ve ulaşım amaçlı proje sayısı 36 adet, İçme ve kullanma suyu temin veya iyileştirme proje sayısı ise 59 adet, Atık su proje sayısı 4 adet olarak belirlenmiş ve toplam 99 adet projenin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanılmıştır.

Projenin uygulanmasında Yol ve Ulaşım hizmetlerinde 37.961, İçme ve kullanma suyu projelerinde 18.388, Atık su projelerinde ise 943 olmak üzere toplam 57.292 kişiye 2019 Yılı KÖYDES Projesi kapsamında hizmet götürülmesi planlanarak hedeflenmiştir.

Proje ayrıntıları ve daha geniş bilgi www.canakkale.gov.tr  ve  www.canakkaleozelidare.gov.tr. isimli Web sitelerinden görülebilir.

Sayın halkımızın bilgilerine sunulur. 01/07/2019