ÇANAKKALE VALİLİĞİNDEN

( 2018 Yılı KÖYDES Basın Bildirisi )

7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesi ile 2017/10924 sayılı 2018 Yılı Program Kararnamesi ve eki 2018 Yılı Yatırım Programı hükümlerine göre karar verilen 2018 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi uygulama usul ve esaslarının tespit edildiği Yüksek Planlama Kurulu (YPK)' nun 23/03/2018 tarihli 2018/6 sayılı Kararı ile İlimize 30.592.988,00  TL KÖYDES ödeneği tahsis edilmiştir.

Yüksek Planlama Kurulu Kararı Uygulama Esas ve Usullerine uygun olarak bu ödenek;

- Suyu yetersiz köy ve bağlıları başta olmak üzere içme suyu projelerinde,

- Köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesine yönelik yol projelerinde,

- Atık su projelerinde kullanılacaktır.

KÖYDES İl Tahsisat Komisyonunun 06/04/2018 tarihli ve 2018/1 sayılı kararı gereğince tahsis edilen ödeneğin;

1- Köylerimizden acil içme suyu ihtiyacı olan projelerde kullanılmak üzere toplam    9.155.463,21 TL‘ si Suyu Yetersiz, Yeni Tesis ve Tesisi Geliştirilecek olan köy ve bağlılarının İçme ve kullanma suyu ihtiyacında,

2-   12.728.074,31 TL’ si Yol ve Ulaşım Hizmetleri Sektöründe,

3-   2.117.240,50 TL’ si Atık Su projelerinde,

4-   611.859,76 TL’ si Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği  tarafından Ortak Alım olarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) alımında kullanılacaktır.

5-  3.643.996,66 TL’ si Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Ortak Alım olarak Akaryakıt alımında kullanılacaktır.

6-   1.726.324,88 TL’ si Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Ortak Alım olarak Yedek Parça alımında kullanılacaktır.

7-    610.028,68 TL’ si İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından Yönetim Gideri olarak kullanılacaktır.

Proje başlangıcında Yol ve ulaşım amaçlı proje sayısı 39 adet, İçme ve kullanma suyu temin veya iyileştirme proje sayısı ise 73 adet, Atık su proje sayısı 22 adet olarak belirlenmiş ve toplam 134 adet projenin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanılmıştır.

Projenin uygulanmasında Yol ve Ulaşım hizmetlerinde 28.876, İçme ve kullanma suyu projelerinde 26.467, Atık su projelerinde ise 9.638 olmak üzere toplam 64.981 kişiye 2018 Yılı KÖYDES Projesi kapsamında hizmet götürülmesi planlanarak hedeflenmiştir.

Proje ayrıntıları ve daha geniş bilgi www.canakkale.gov.tr  ve  www.canakkaleozelidare.gov.tr. isimli Web sitelerinden görülebilir.

Sayın halkımızın bilgilerine sunulur. 26/04/2018