ÖNEMLİ YATIRIMLAR

KARAYOLU YATIRIMLARI

ÇANAKKALE İLİNİN BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU

324 KM’DİR.

Karayollarının Çanakkale-Bandırma, Çanakkale-Ezine-Ayvacık-Küçükkuyu, Gelibolu-Eceabat bölünmüş yol çalışmaları ile Kınalı-Çanakkale-Balıkesir Otoyol ve Boğaz Geçişi etüd-proje çalışmaları devam etmektedir.

ÇANAKKALE-BANDIRMA YOLU :

Çanakkale il sınırlarındaki uzunluğu 119 km olan bölünmüş yolun 2015 yılı sonu itibariyle 112 km’si BSK olarak tamamlanmıştır. Projenin 2016 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

ÇANAKKALE-EZİNE-AYVACIK-KÜÇÜKKUYU YOLU PROJESİ

Toplam uzunluğu 85 km olan projenin 2015 yılı sonu itibariyle 70,7 km’si BSK olarak tamamlanmıştır. 2016 yılında 3 km BY-BSK yapılması hedeflenmiştir. Projenin 2018 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

GELİBOLU-ECEABAT YOLU :

Çanakkale il sınırlarındaki 47 km bölünmüş yolun 2015 yılı sonuna kadar 26 km’si BSK olarak tamamlanmıştır.

2016 yılında 2 km daha bölünmüş yolun BSK seviyesinde tamamlanması hedeflenmektedir.

KINALI-ÇANAKKALE-BALIKESİR OTOYOLU PROJESİ :KINALI-ÇANAKKALE-BALIKESİR arası toplam 335 km.lik otoyolun 56 km si Trakya, 110 km si Anadolu Yakasında olmak üzere 166 km si İlimiz sınırları içerisinde kalmaktadır.

ÇANAKKALE BOĞAZ GEÇİŞİ :

SÜTLÜCE

ŞEKERKAYA

TOPLAM KÖPRÜ

BOYU= 3869 m

2023 m

923 m

923 m

7775 m

525 m

Gelibolu İlçesinin Sütlüce Köyü ile Lapseki İlçesinin Şekerkaya mevkii arasına yapılacak olan ve ana açıklığı 2023 m, yan açıkları 923 m toplam uzunluğu 3869 m olacak olan Çanakkale Boğaz Köprüsünün Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yılı olan 2023 yılında hizmete alınması hedeflenmektedir.

DSİ YATIRIMLARI

İlimizde Devlet Su İşleri kapsamında; 17 baraj bulunmakta olup 2003 yılından bugüne kadar 12 baraj ve 7 gölet tamamlanmıştır.

Devlet Su İşlerinin; Biga Taşoluk İletim Tüneli ve Sulaması, Gelibolu-Gökbüet Projesi kapsamında Evreşe-Kavak Ovası Sulaması ile Gelibolu Gökbüet İçmesuyu Projeleri devam etmektedir.

BİGA TAŞOLUK İLETİM TÜNELİ VE SULAMASI PROJESİ	:

1993- 2015 yılları arasında programlanan BİGA TAŞOLUK Projesi kapsamında yer alan Taşoluk Barajı ve Tesisleri inşaatı 2009 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Taşoluk İletim tüneli inşaatında tamamlanmıştır. Taşoluk Sulaması inşaatı devam etmektedir. Fiziki gerçekleşmesi %24’tür.

GELİBOLU-GÖKBÜET PROJESİ

Gelibolu-Gökbüet Projesi kapsamında Çokal Barajı tamamlanmış olup, Evreşe-Kavak Ovası Sulaması devam etmektedir. Gelibolu Gökbüet İçmesuyu Projesi devam etmektedir.

Proje tamamlandığında Gelibolu ve Eceabat’ta 45 yerleşim birimine içme suyu temin edilecektir.

ENERJİ

LAPSEKİ-GELİBOLU (SÜTLÜCE) DENİZALTI KABLOSU GEÇİŞ PROJESİ :

Anadolu yakasındaki santrallerin elektrik enerjisini Trakya bölgesine aktarmak ve İstanbul Boğaz geçişlerine alternatif olması amacıyla programlanan Lapseki-Sütlüce Denizaltı Kablosu (Fiber Optikli) geçiş projesinin 1. Kısmı tamamlanmıştır.

Boğaz Geçiş projelerinden ikinci kısmı olan Lapseki-Gelibolu (Sütlüce) Denizaltı Kablosu Geçiş Projesi devam etmektedir.

SAĞLIK

ÇANAKKALE 500 YATAKLI DEVLET HASTANESİ:

TOKİ tarafından yapımına başlanan Çanakkale Merkez 500 Yataklı Devlet Hastanesinin proje bedeli 109.565.000 TL olup, hastane inşaatı tamamlanmak üzeredir.

ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 300 YATAKLI  HASTANESİ

Kısmen tamamlanan 7 Blok ve 9 kattan oluşan Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatı devam etmekte olup, tamamlanan kısımlar hizmete açılmıştır.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

80.000 m2 kapalı alan,

8 blok ve tüp geçit bağlantıları,

Kanser Tarama Merkezi,

Tüp Bebek Ünitesi ve Organ Nakil Merkezi ile

2013 yılında yatırım programına alınan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin toplam proje bedeli 100.000.000 TL.dir.

300 Yataklı Tıp Fakültesi Hastanesi yapımı için 2016 yılında 40.000.000 TL ödenek ayrılmıştır.

DİĞER YATIRIMLAR

2013 yılında yatırım programına alınan Çanakkale O

ÇANAKKALE KARASAL SAYISAL YAYIN KULESİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Valiliğimiz arasında yapılan protokol uyarınca Çanakkale’de Karasal Yayın Kulesinin yapılması kararlaştırılmıştır. Açılan Uluslar arası ön seçimli yarışma sonuçlanmıştır. Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleşecek olan sosyal alanları da içinde barındıran Yayın Kulesi ihale edilmiş olup, değerlendirme aşamasındadır.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ ÖĞRENCİ KONUK EVİ

Çanakkale ve özellikle Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı’nı gezmeye gelen öğrencilerin konaklama ihtiyacını gidermek amacıyla Vilayetler Hizmet Birliği tarafından 732 kişi kapasiteli konukevi yapılması planlamıştır. Proje bedeli 15.374.000 TL olup tesisin ihalesi İl Özel İdaresince yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 90 seviyesindedir.

TROİA MÜZESİ YAPIMI

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Troya Ören yerinden çıkarılan arkeolojik eserlerin korunmasına ve sergilenmesine yönelik yapılacak olan Troia Müzesi Yapımı devam etmektedir. Proje bedeli 25.899.000 TL’dır.

DİĞER;

Biga Hükümet Konağı ve Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası, İş-Kur Hizmet Binası, Ayvacık Devlet Hastanesi ve Kepez Huzurevi tamamlanmıştır.

Lapseki Hükümet Konağı, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi, Gökçeada 280 Öğrencilik Yurt İnşaatı ile Havalimanı Terminal Binası ve Gökçeada Lise Kampüsü devam etmektedir.

BİGA HÜKÜMET KONAĞI

TAPU VE KADASTRO HİZMET BİNASI